Estimari

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **User Story** | **User Story-uri derivate** | **Razvan Rebegea** | **Razvan Dumitrescu** | **Andrei Iocin** | **Sorin Slavic** | **Estimare finala** |
| **# Ca utilizator vreau sa am o aplicatie care imi permite vizualizarea si adaugarea cheltuielilor/veniturilor** | Creare unui template pentru stocarea informatiei in fisiere xml | 2 | 1 | 1 | 3 | 1.5 |
| Crearea unui template de interfata (care va fi folosit ulterior pt toate paginile | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **# Ca utilizator vreau sa pot adauga cheltuieli/venituri**  **# Ca utilizator vreau ca atunci cand adaug o cheltuiala sa pot alege tipul acesteia**  **# Ca utilizator vreau sa pot adauga pentru fiecare cheltuiala/venit detalii sub forma de text** | Formular adaugare venituri/cheltuieli (frontend) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Formular adaugare venituri/cheltuieli (backend) | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| Adaugare camp pt tipul unei cheltuieli (frontend + backend) | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Adaugare camp pentru detaliile unei cheltuieli | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| **# Ca utilizator vreau sa vad cheltuielile/veniturile afisate sub forma de tabel, iar cand acestea nu incap in pagina sa pot derula prin acestea**  **# Ca utilizator vreau sa vad pentru fiecare cheltuiala/venit – data, suma (colorata rosu pt cheltuieli si verde pentru venituri), tipul cheltuielii** | Creare pagina afisare cheltuieli + paginare (frontend) | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| Creare pagina afisare cheltuieli + paginare (backend) | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| Colorare cheltuiala diferentiat | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| **# Ca utilizator vreau sa fiu avertizat in cazul in care cheltuielile lunare depasesc o anumita suma X pe ultimele Y luni**  **# Ca utilizator vreau sa pot modifica valorile X si Y mentionate mai sus**  **# Ca utilizator vreau sa primesc notificari care sa imi aminteasca de cheltuielile care se efectueaza la perioade regulate de timp (facturi telefon, curent, s.a.)**  **# Ca utilizator vreau sa pot crea si modifica propriile mele alerte de tip text ca cele mentionate mai sus** | Crearea template pentru alerte (backend) | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 |
| Creare pagina pentru editarea alertelor (frontend) | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Creare pagina pentru editarea alertelor (backend) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| **# Ca utilizator vreau sa am disponibile niste grafice care imi arata evolutia cheltuielilor**  **# Ca utilizator vreau sa am posibilitatea sa modific perioada de vizualizare a datelor din grafice**  **# Ca utilizator vreau sa pot exporta graficele in imagini** | Creare pagina grafice (frontend) | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Obtinerea informatiilor pentru grafice | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Afisarea graficelor | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Adaugare filtru pentru perioda de vizualizare | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Adaugare buton pentru exportarea graficelor | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| **# Ca utilizator vreau ca pe prima pagina a aplicatiei sa fie afisate cheltuielile/veniturile pe ultimele 30 de zile, cu posibilitatea modificarii perioadei de vizualizare a datelor**  **# Ca utilizator vreau ca pe prima pagina sa vad un subtotal (al cheltuielilor afisate) si un total al tuturor veniturilor/cheltuielilor**  **# Ca utilizator vreau sa pot exporta in format Xcel tabelul cu cheltuieli/venituri** | Creare prima pagina cu informatiile aferente (frontend) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Colectarea datelor pentru afisare | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adaugarea totalului la finalul tabelul (frontend + backend) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Adaugare buton pentru export in Xcel (frontend + backend) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |